## Slide 1: Projektarbeit Ahnentafel/Stammbaum
TAI10B2 - 2011

## Slide 2: Agenda
Simons persönliche Ziele
Festlegen des Bearbeitungszeitraumes
Terminpräferenzen
Organisation
Weiteres Vorgehen

## Slide 3: Simons persönliche Ziele
Eine sehr gute ProMag Note
Keinen Zeitstress (Sprintphasen), keine Ablenkung zu Klausur-Vorbereitungen
Viel Spaß
Ein schönes Webengineering Projekt (Ehrgeiz!)

## Slide 4: Bearbeitungszeitraum
Zeitliches Umfeld:
  Letzte Webengineering Vorlesung 08.06.
  Vermutlicher Abgabetermin 07.07 oder 14.07
  Klausuren ab: 18.07.
Geplanter Zeitlicher Ansatz:
  44h pro Person = 528h = blöd
  Vorschlag: 4h/Woche pro Person * 6 Wochen = 36h = 432h
  Vorschlag: Projektbeginn 04.05., Auftrag + Pflichtenheft bis 25.05., Bearbeitungszeit: 6 Wochen, Ende: 07.07.

## Slide 5: Terminpräferenzen
S.h. Excel Sheet

## Slide 6: Organisation
Gruppenaufteilung?
Speicherort?

## Slide 7: Weiteres Vorgehen
Anforderungsworkshop 1
Erstellen eines Pflichtenheftes + Gespräch Röthig
Anforderungsworkshop 2 + Lastenheft
Projektstartbesprechung/Aufgabenverteilung