**Arbeitspaketbeschreibung**

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaketplanung | |
| Projektbezeichnung:  Projektleiter:  Arbeitspaket:  AP-Nr:  AP-Verantwortlicher: | Stammbaum  Simon Friedsam  Ist-Analyse Infrastruktur  A02  Ramon R. |
| 1. Abgrenzung, Inhalt und Umfang:   Um das Projekt zentral entwickeln zu können muss ein Webserver zur Verfügung stehen. Dieser muss organisiert, der Zugriff für alle Projektteilnehmer eingerichtet werden und eine Übersicht über die verfügbaren Technologien erstellt werden. | |
| 1. Abzuliefernde Ergebnisse:   Dokument mit Zugangsdaten | |
| 1. Abstimmung mit anderen Arbeitspaketen:   - | |
| 1. Einzuhaltende Spezifikationen:   - | |
| 1. Kapazitätsbedarf/Aufwandsschätzung:   2 Person/Stunden | |
| 1. Ecktermine:   Beginn: 16.05. | |