**Besprechungsprotokoll**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | | | | Stammbaum | | |
| Besprechungsdatum: | | | | 19.05. | | |
| Ort: | | | | R208 | | |
| Thema: | | | | Teamaufteilung, PSP, Terminplan, PAP, Anforderungs-workshop | | |
| Protokollführer: | | | | Simon F. | | |
| Teilnehmer: | | | | Alle | | |
| Verteiler: | | | | Alle | | |
|  | | | |  | | |
| **Nr.** | **Art** | **Betroffen** | **Stichwort** | | **Beschreibung** | **Termin** |
| **Offene Punkte vorheriger Protokolle** | | | | | | |
| 11 | F | Alle | Aufgabenteilung | | Teamaufteilung ist final, Teamleiter sind: Dominic D. (Datenverwaltung), Michael Z. (Inputsteuerung), Michael S. (Anzeige-HTML), Benedict C. (Anzeige-SVG) |  |
| **Neue Punkte** | | | | | | |
| 12 | A | Simon F., Dominic D,, Michael S., Ramon R., Christoph T. | Anforderungsworkshop | | Bilden das Anforderungsteam und treffen sich am 23.05 | 23.05 |
| 13 | A | Anforderungsteam | SRD | | Anforderungsteam setzt sich zusammen und arbeitet das SRD aus. | 23.05. |
| 14 | B | Projektleitung | Projektdokumentation | | Alle Projektdokumente müssen über den Projektverteiler an alle zum Korrekturlesen geschickt werden(freiwillig, nicht verpflichtend). Rücklaufzeit: 5 Tage |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |