**Besprechungsprotokoll**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | | | | WSBADA - „Web Stammbaum DH Arbeitsgruppe“ | | |
| Besprechungsdatum: | | | | 23.05. | | |
| Ort: | | | | DH 205 | | |
| Thema: | | | | Anforderungsworkshop 1 | | |
| Protokollführer: | | | | Simon F. | | |
| Teilnehmer: | | | | Anforderungsteam (Christoph T., Dominic D., Michael S., Ramon R., Simon F. | | |
| Verteiler: | | | | Alle | | |
|  | | | |  | | |
| **Nr.** | **Art** | **Betroffen** | **Stichwort** | | **Beschreibung** | **Termin** |
| **Offene Punkte vorheriger Protokolle** | | | | | | |
| 13 | A | Anforderungsteam | SRD | | Entwurf des SRD wird heute fertiggestellt und Herrn Röthig am 25.05. zur Kontrolle vorgelegt. Angestrebter Termin für offiziellen Projektstart ist der 01.06. | 25.05. |
| Neue Punkte | | | | | | |
| 15 | A | Michael S. | Tracksystem | | Michael S. informiert sich über Tracksysteme und arbeitet aus, ob sich ein Einsatz für uns im Projekt lohnt. | 25.05. |
| 16 | A | Simon F. | SRD | | Simon F. schreibt die vorformulierten Anforderungen aus und stellt das SRD fertig | 25.05. |
| 17 | A | Simon F | SRD | | Simon F. legt Herrn Röhtig den Entwurf des SRD vor. | 25.05. |
| 18 | A | Alle | SRD | | Alle machen sich mit dem SRD und dem Projektauftrag vertraut bevor dies Herrn Röthig in Finaler Version vorgelegt wird. | 30.05. |
| 19 | B | Alle | Projektbezeichnung | | Die offizielle Projektbezeichnung ist fortan: „WSBADA“ und das Projektergebnis das Produkt „WISBADA“ |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |