**Besprechungsprotokoll**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | | | | WSBADA - „Web Stammbaum DH Arbeitsgruppe“ | | |
| Besprechungsdatum: | | | | 25.05. | | |
| Ort: | | | | DH 208 | | |
| Thema: | | | | Projektauftrag und Software Requirements Specification | | |
| Protokollführer: | | | | Simon F. | | |
| Teilnehmer: | | | | Simon F., Michael S., Herr Prof. Dr. J. Röthig | | |
| Verteiler: | | | | Alle | | |
|  | | | |  | | |
| **Nr.** | **Art** | **Betroffen** | **Stichwort** | | **Beschreibung** | **Termin** |
| **Offene Punkte vorheriger Protokolle** | | | | | | |
| 13 | A | Anforderungsteam | SRD | | Herr Röthig ist mit dem Entwurf im groben einverstanden. Es soll jedoch noch ein Beschreibung der Beziehungsdarstellung ergänz werden, sowie XSLT als Kerntechnologie ergänz werden.  Simon F. fügt die Änderungswünsche, sowie die Korrekturvorschläge vom 23.05. ein und schickt das Dokument zusammen mit dem Projektauftrag an alle.  Herr Röthig erhält Projektauftrag und SRS am 31.05. zur Mail. Offizielle Unterschrift am 01.06. | 29.05. |
| 15 | B | Michael S. | Tracksystem | | Michaele S. schlägt Assembla als Tracksystem vor. Jedoch nur als Unterstützendes Werkzeug zur Implementierung um den Aufwand gering zu halten. Michael S. wird beim Kick-Off-Meeting etwas dazu sagen. |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |