## Welche Dokumente müssen angelegt werden?

* Für jede Besprechung muss es ein Besprechungsprotokoll nach der Vorlage ProjektStammbaum\1\_Projektmanagement\03\_Projektdokumentation\Vorlagen\Besprechungsprotokoll.dot angelegt werden. Haltet euch bitte dazu an den Leitfaden aus: ProjektStammbaum\1\_Projektmanagement\04\_Ressourcen\Leitfaden\Leitfaden Action-Item.docx
* Für alle „geplanten“ Arbeitspakete muss es eine Arbeitspaketbeschreibung geben. Diese basiert auf der Vorlage aus ProjektStammbaum\1\_Projektmanagement\03\_Projektdokumentation\Vorlagen \Arbeitspaketbeschreibung.dotx
* Für jeden „geplanten“ Meilenstein muss es ein QS Dokument geben, das den Weg zum Erreichen des MS beschreibt.
* Ein Dokument über einen Abschließenden Test (Kann auch zusammen mit dem Milestone-Bericht kombiniert werden)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datenverwaltung | Inputsteuerung | HTML | SVG |
| „geplante Arbeitspakete“ | | | |
| Schema Datenstruktur | Formular Bereitstellung | Projektcontainer |  |
| Implementierung DB/XML |  | Baumdarstellung | Baumdarstellung |
| Interface Read/Write |  | Implementierung Input | Implementierung Input |
|  |  | Mobil |  |
|  | Design | Design | Design |
| Test + Nachbearbeitung | Test + Nachbearbeitung | Test + Nachbearbeitung | Test + Nachbearbeitung |
| „geplante Meilensteine“ | | | |
| 06.06. - Festlegung der Datenstruktur  Dokument:   |  | | --- | | Datendiagramm | | |  | | --- | | 20.06. | | - Freigabe der Eingabeformulare  Dokument:   |  | | --- | | Schnittstellen-beschreibung | | | 13.06. -   |  | | --- | | Bereitstellen des Projektcontainers |   Dokumente:   |  | | --- | | mind. Index.html | | *Machen wir jetzt am Montag* | | 22.06. -   |  | | --- | | Baumstrukturen vollständig implementiert  Dokument: beliebig, sprecht euch ab | |
| 10.06. - Freigabe Schema Datei   |  | | --- | | Dokument: Schema-Datei  *Machen wir jetzt am Montag* | |  | 22.06. -   |  | | --- | | Baumstrukturen vollständig implementiert  Dokument: beliebig, sprecht euch ab | |  |